ENTREGABLE 1 · DESCUBRIR Y DEFINIR

# Cartaviva · Ficha del Proyecto

Proyecto articulado entre Diseño Web y Aplicaciones Web II · 21 de octubre de 2026

# 1. Datos generales

Título provisional: Cartaviva: plataforma web para descubrir, inscribirse y hacer check-in seguro en eventos comunitarios de Cartagena de Indias.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Asignaturas | Proyecto articulado entre Diseño Web y Aplicaciones Web II |
| Institución | Institución Universitaria Rafael Núñez, Cartagena |
| Entregable | 1 · Clase 1: Descubrir y definir |
| Equipo | Katiusca Quiroz, Miguel Ortega, Gabriel Ruiz Rivera, Isaac David Triviño Ruiz, Jhon Perez |
| Stack | Python, Django, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, Git/GitHub, pytest |

En una frase: Cartaviva reúne en un mapa los eventos y "planes relámpago" de Cartagena, permite inscribirse con un pase QR y valida la entrada sin exponer los datos personales del asistente.

# 2. Situación problemática

En Cartagena de Indias (1.011.520 habitantes en 2025) hay mucha oferta de eventos comunitarios, pero no existe un canal único y confiable para encontrarlos, inscribirse y entrar con seguridad.

Problema concreto: los eventos pequeños y gratuitos de la ciudad (ferias de barrio, partidos, talleres, encuentros culturales, planes improvisados) se difunden de forma dispersa y no tienen control de asistencia. Por eso se pierden cupos y se exponen datos personales.

El problema tiene tres caras:

- Descubrimiento disperso. Cada organizador publica por su cuenta en grupos de WhatsApp, historias de Instagram o carteles. Quien no está en el grupo correcto no se entera, y los planes de última hora casi nunca llegan a tiempo.

- Inscripción sin compromiso. Inscribirse a un evento gratuito no cuesta nada, así que muchos inscritos no llegan. El organizador no sabe cuántos vendrán y deja por fuera a personas que sí hubieran asistido.

- Datos personales expuestos. Para controlar la entrada se usan listas en papel o en hojas de cálculo con nombre, cédula y teléfono, que cualquiera en la puerta puede ver o fotografiar. Eso va en contra de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.

Pregunta del proyecto: ¿cómo puede una aplicación web ayudar a que los cartageneros descubran eventos cercanos, se inscriban y validen su entrada sin exponer sus datos personales?

# 3. Evidencias

Respuesta a la pregunta de control: la oferta de eventos en Cartagena es grande y la reparten muchos organizadores. Los eventos gratuitos pierden cerca de 3 de cada 10 inscritos, y en Colombia ya hay sanciones por usar datos personales sin autorización.

| # | Lo que demuestra | Dato | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Hay mucha oferta | La agenda cultural 2026 de la Alcaldía y el IPCC tiene más de 200 eventos | El Universal, 5 ene 2026 |
| E2 | La oferta está repartida entre muchos organizadores | En 2025 el IPCC apoyó 671 grupos y gestores culturales (+41% en un año) y 47 eventos distritales | Cartagena Cómo Vamos, ICV 2025 |
| E3 | Los inscritos a eventos gratuitos no llegan | No-show mediano de 28% en eventos gratuitos (389 eventos) frente a 17% en pagos (683); 37% en eventos gratuitos pequeños de 10 a 49 personas | PheedLoop, Event Data Lab #05, abr 2026 |
| E4 | La asistencia a eventos culturales es baja | Solo el 20,6% de las personas de 12 años o más fue a un concierto en el último año y el 17,0% a una feria artesanal (año con pandemia) | DANE, Encuesta de Consumo Cultural 2020 |
| E5 | Usar datos personales sin autorización se sanciona | La SIC multa a Movistar con $670 millones por contactar usuarios "sin contar con su autorización previa, expresa e informada" (Res. 78138 de 2025) | Portafolio, 29 oct 2025 |
| E6 | La app debe pensarse para celular | Cartagena tiene solo 25 accesos de internet fijo por cada 100 habitantes (2025) | Cartagena Cómo Vamos, ICV 2025 |

Las cifras de E3 vienen de la base de eventos de una plataforma internacional, no de Cartagena. Sirven como referencia del fenómeno, no como medición local. E6 es una inferencia: con poco internet fijo, la mayoría se conecta desde el celular.

Evidencia primaria que el equipo debe recoger (es la que mejor responde la pregunta de control):

- Encuesta en Google Forms a mínimo 30 cartageneros: cómo se enteran de los eventos, si han faltado a uno al que se inscribieron, si les han pedido cédula o teléfono para entrar.

- Entrevista corta a 2 o 3 organizadores (junta de acción comunal, colectivo cultural, club deportivo) sobre cómo controlan la asistencia.

- Capturas de 5 convocatorias reales en WhatsApp o Instagram que muestren la dispersión (sin datos de terceros).

# 4. Objetivos

Objetivo general: desarrollar y desplegar una aplicación web en Django y MySQL que permita descubrir eventos comunitarios de Cartagena en un mapa, inscribirse con un pase QR y validar la entrada sin exponer los datos personales del asistente.

Objetivos específicos:

- Implementar el CRUD de eventos, incluidos los "planes relámpago" que vencen entre 1 y 6 horas después de publicados, con datos guardados en MySQL.

- Mostrar los eventos en un mapa de Cartagena con filtros por fecha, categoría y distancia, y con su estado (abierto, últimos cupos, lleno, en vivo).

- Gestionar usuarios con tres roles (Administrador, Anfitrión, Asistente) y permisos distintos para cada uno.

- Generar un pase QR único por inscripción y validarlo con la cámara del celular del anfitrión, mostrando solo foto, alias y si es mayor de edad.

- Calcular la tasa de asistencia efectiva de cada evento (ingresados con QR frente a inscritos) y la reputación de cada asistente.

- Verificar el funcionamiento con mínimo 6 pruebas automatizadas en pytest-django y publicar la aplicación en una URL pública.

# 5. Justificación

Vale la pena resolverlo porque la ciudad ya produce los eventos (E1, E2), pero sin un canal común una parte del público no se entera y otra se inscribe y no llega (E3).

- Para la comunidad: un solo lugar para encontrar planes cerca de casa, incluso los de última hora, desde el celular (E6).

- Para los organizadores: saber cuántas personas llegaron de verdad. Con esa cifra pueden planear cupos, y la reputación del asistente premia a quien sí cumple.

- Para la protección de datos: el QR solo lleva un código sin datos personales, y el anfitrión nunca ve cédula, teléfono ni correo. Así se cumplen los principios de finalidad, autorización y seguridad de la Ley 1581 de 2012, cuya violación ya se sanciona (E5).

- Para el curso: el proyecto cubre todo lo que pide la guía: CRUD sobre una entidad central (Evento), dos módulos (Mapa y Check-in QR), roles, validaciones en el servidor, pruebas y despliegue.

# 6. Afectados y actores

Los afectados directos son los asistentes y los organizadores de eventos pequeños. Los demás actores influyen en el problema, pero no usan la aplicación en el MVP.

| Actor | Tipo | Cómo vive el problema o qué papel tiene | Rol en Cartaviva |
| --- | --- | --- | --- |
| Residentes de Cartagena (jóvenes y adultos) | Afectado directo | No se enteran de los eventos y entregan sus datos en listas abiertas | Asistente |
| Organizadores: juntas de acción comunal, colectivos, clubes, emprendedores | Afectado directo | No saben cuántos llegarán y manejan datos sin protección | Anfitrión |
| Administrador de la plataforma | Actor interno | Modera categorías, usuarios y reclamos | Administrador |
| Alcaldía de Cartagena e IPCC | Institucional | Producen y financian buena parte de la oferta cultural | No usa el MVP; posible aliado |
| Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) | Autoridad | Vigila el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 | No usa la app; marco legal |
| Equipo de desarrollo y docentes | Académico | Construye y evalúa el proyecto | Desarrolla y prueba |

# 7. Alcance y límites

El MVP cubre un solo flujo completo: el anfitrión publica un evento, aparece en el mapa, el asistente se inscribe, recibe su QR y el anfitrión lo valida en la entrada.

| Incluye el MVP | Queda por fuera (extensiones o fuera del proyecto) |
| --- | --- |
| CRUD de eventos y planes relámpago (1 a 6 horas) | Cápsula del Tiempo: álbum de fotos solo para quienes entraron con QR |
| Mapa de Cartagena con filtros y estado de cada evento | Encuesta "Vibe Check", "Me gusta" y módulo de reclamos |
| Registro, login y 3 roles (Administrador, Anfitrión, Asistente) | Venta de boletas o cualquier pago en línea |
| Inscripción con validación de cupo y de mayoría de edad | Aplicación móvil nativa (Android o iOS) |
| Pase QR y escáner web con validación ciega | Notificaciones push, SMS o correo |
| Tasa de asistencia y reputación básica (Pasaporte Cartagenero) | Verificación de identidad con la Registraduría |
| Autorización de datos y política de privacidad | Eventos fuera del Distrito de Cartagena |

Límites:

- Geográfico: solo el Distrito de Cartagena de Indias.

- De tiempo: 5 fases del curso.

- Técnico: stack obligatorio Python, Django, MySQL, HTML5, CSS3 y JavaScript, sin datos fijos en el HTML. El escáner necesita HTTPS para usar la cámara.

- De datos: la edad se toma de la fecha de nacimiento que declara el usuario, no se verifica con un documento. La cédula no se pide, para recoger solo los datos necesarios.

# 8. Metodología elegida

Usamos desarrollo incremental basado en un MVP, como pide la guía del curso. Cada fase entrega una versión que funciona y que se prueba antes de pasar a la siguiente.

| Fase | Qué se hace | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1. Entorno y frontend | Entorno virtual, proyecto Django, plantilla base.html y páginas navegables con la identidad visual de Cartagena | Repositorio en GitHub con primer commit ejecutable |
| 2. Backend y MySQL | Conexión a MySQL, modelos (Usuario, Categoría, Evento, Inscripción) y migraciones | CRUD de eventos guardado en MySQL |
| 3. Integración | Login, roles, inscripción, pase QR, escáner y mapa con datos reales | Flujo completo de punta a punta |
| 4. Pruebas | pytest y pytest-django sobre modelos, formularios y permisos | Mínimo 6 pruebas aprobadas y reporte de fallos corregidos |
| 5. Despliegue | Hosting con HTTPS, variables de entorno, DEBUG=False, collectstatic | URL pública y README con instrucciones |

Prácticas del equipo:

- Una rama de Git por funcionalidad y commits pequeños de cada integrante, para que la participación quede verificable.

- Al cerrar cada fase, revisión en equipo para que todos puedan explicar el código en la sustentación.

- Diseño mobile-first con la paleta de Cartagena: Azul Caribe #0077B6, Amarillo Sol #F77F00, Colonial Dark #1D3557, Blanco Arena #F8F9FA.

# Fuentes

- El Universal: Cartagena presentó su agenda cultural para el 2026 con más de 200 eventos (5 ene 2026)

- Cartagena Cómo Vamos: Informe de Calidad de Vida 2025

- PheedLoop: Event Data Lab Report #05 (29 abr 2026)

- DANE: Boletín técnico Encuesta de Consumo Cultural 2020

- Portafolio: SIC sanciona a Movistar con $670 millones por uso indebido de datos personales (29 oct 2025)

- Ley 1581 de 2012, Régimen General de Protección de Datos Personales (Congreso de Colombia).